统一数据底座组会汇报稿

开场

各位老师、同学好。今天汇报研究内容一中统一数据底座的架构、当前进展和后续计划。

总体架构

业务数据保留在原系统，经底座外的接口或消息链路到达需求方。统一数据底座不存储、转发业务明细，只管理资源与共享过程。

五项功能

接入管理：登记数据源、测试连接、扫描表字段，形成候选清单。
资源管理：给资源编号，补充业务说明，维护字段和发布状态。
能力管理：把接口查询（REST 访问：需要的时候来“查”）、消息订阅（Kafka 订阅：有新数据就自动“推”）、变更捕获（CDC 获取变化：数据库一变，就把“变化本身”抓出来）登记到资源名下。
共享治理：其实就是权限管理，谁能使用哪个资源，通过什么能力使用，以及可以使用到什么范围。记录提供方、使用方、共享关系及使用条件。
运行监管：计量（共享量、共享频度、调用次数和时延）审计（记录某一次共享的主体、资源、能力、结果和异常）追踪（把一次共享全过程串起来，实现问题追溯）

业务流程

先登记数据源并扫描表字段，再确认资源、登记访问能力和共享关系。共享运行仍由外部链路完成；底座异步接收运行摘要，用于统计与追溯。

当前进展

目前已完成数据源管理、数据库连接测试和表字段只读读取，并与本地后端联调。广州港数据是本地模拟案例。扫描、资源和能力页面暂用前端示例数据，相关后端功能尚未完成。

后续计划

下一步依次完成扫描任务与资源发布、访问能力登记与验证，再实现共享关系及计量审计。每个阶段都以真实接口、页面联调和测试结果作为验收依据。我的汇报结束，谢谢大家。